Приложение

к решению Совета народных                    депутатов города Владимира

от 22.08.2007 N 194

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. ДИКТОРА ЛЕВИТАНА, ПОЛЕВЫМ ПРОЕЗДОМ И ГРАНИЦЕЙ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Д. 27-А ПО УЛ.ДИКТОРА ЛЕВИТАНА

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа развития застроенной территории муниципального образования город Владимир, ограниченной ул. Диктора Левитана, Полевым проездом и границей земельного участка д. 27-а по ул. Диктора Левитана. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | "Стратегия развития строительного комплекса муниципального образования город Владимир на период до 2015 года", утвержденная решением Совета народных депутатов от 18.04.2007 N 82. |
| Заказчик Программы | Администрация г. Владимира |
| Основной разработчик Программы | Управление архитектуры и строительства администрации г. Владимира |
| Основные цели Программы | - обеспечение жильем граждан, проживающих в д. 30 по ул. Диктора Левитана, путем переселения их из ветхого дома в благоустроенные жилые помещения с их согласия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; - обеспечение достойных условий проживания граждан; - обеспечение комплексного развития застроенной территории, ограниченной ул. Диктора Левитана, Полевым проездом и границей земельного участка д. 27-а по ул. Диктора Левитана. |
| Расчетная документация по реализации Программы | Расчетные показатели обеспечения застроенной территории, ограниченной ул. Диктора Левитана, Полевым проездом и границей земельного участка д. 27-а по ул. Диктора Левитана, объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы | 2007 - 2009 гг. |
| Основные мероприятия Программы | - разработка документации по планировке территории для размещения торгово-офисного здания в границах застроенной территории, ограниченной ул. Диктора Левитана, Полевым проездом и границей земельного участка д. 27-а по ул. Диктора Левитана; - подготовка землеустроительной документации по земельному участку, ограниченному ул. Диктора Левитана, Полевым проездом и границей земельного участка д. 27-а по ул. Диктора Левитана; - разработка экологического обоснования застройки территории; - заключение договора о развитии застроенной территории, ограниченной ул. Диктора Левитана, Полевым проездом и границей земельного участка д. 27-а по ул. Диктора Левитана, администрацией г. Владимира с победителем открытого аукциона на право заключить такой договор. |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация г. Владимира; - победитель аукциона, с которым будет заключен договор после торгов на право заключения договора о развитии застроенной территории, ограниченной ул. Диктора Левитана, Полевым проездом и границей земельного участка д. 27-а по ул. Диктора Левитана. |
| Источник финансирования Программы | Средства лиц, осуществляющих развитие застроенной территории, ограниченной ул. Диктора Левитана, Полевым проездом и границей земельного участка д. 27-а по ул. Диктора Левитана. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль осуществляет управление архитектуры и строительства администрации г. Владимира. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Обеспечение жителей, проживающих и зарегистрированных в установленном порядке в доме N 30 по ул. Диктора Левитана, благоустроенными жилыми помещениями с их согласия в течение 3 месяцев со дня проведение торгов на право заключения договора о развитии застроенной территории за счет средств победителя аукциона. |

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная адресная программа развития застроенной территории муниципального образования город Владимир, ограниченной ул. Диктора Левитана, Полевым проездом и границей земельного участка д. 27-а по ул. Диктора Левитана, разработана в целях обеспечения нормального социально-экономического развития застроенной территории путем сноса ветхого четырехквартирного жилого дома 30 по ул. Диктора Левитана.

Реализация муниципальной адресной программы развития указанной застроенной территории предусматривает переселение жителей ветхого дома 30, непригодного для проживания, в благоустроенные жилые помещения.

Реализация муниципальной адресной программы развития указанной застроенной территории предусматривает выполнение администрацией г. Владимира комплекса мер, направленных на стабилизацию и развитие социальной, жилищной, экономической сферы и затрагивающих жителей застроенной территории.

Муниципальная адресная программа предусматривает усиление ответственности администрации г. Владимира за решение местных социально-экономических проблем, требующих развития инициативы и более эффективного использования имеющихся возможностей в реализации ФЗ "О местном самоуправлении", федеральной целевой программы "Жилище".

Раздел I. Общее состояние жилого четырехквартирного

двухэтажного дома, расположенного на застроенной территории

муниципального образования город Владимир, ограниченной

ул. Диктора Левитана, Полевым проездом и границей земельного

участка д. 27-а по ул. Диктора Левитана

Застроенная территория, ограниченная ул. Диктора Левитана, Полевым проездом и границей земельного участка д. 27-а по ул. Диктора Левитана, расположена в Ленинском районе г. Владимира на земельном участке площадью 1138 кв. м ветхого жилого четырехквартирного двухэтажного деревянного дома, построенного в 1959 г.

В настоящее время в доме произошло частичное обрушение перекрытий в квартирах N 3, 4. Дом не соответствует современным техническим требованиям, которые предъявляются к жилым строениям, в связи с чем он признан непригодным для постоянного проживания.

Раздел II. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной

адресной программы

Муниципальная адресная программа развития застроенной территории муниципального образования город Владимир, ограниченной ул. Диктора Левитана, Полевым проездом и границей земельного участка д. 27-а по ул. Диктора Левитана, разработана для достижения целей и решения задач в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" - основного организационно-финансового механизма реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

Основными целями муниципальной адресной программы являются:

1. Обеспечение благоустроенным жильем квартиросъемщиков и членов их семей в связи с проживанием их в ветхом жилом двухэтажном деревянном доме N 30 по ул. Диктора Левитана, непригодном для постоянного проживания.

2. Обеспечение расселения квартиросъемщиков, проживающих и зарегистрированных в установленном порядке в д.30, в благоустроенные жилые помещения:

- из квартиры N 1 гр. Сахаровой Е.Е. - в двухкомнатную квартиру площадью не менее 55 кв. м;

- из квартиры N 2 гр. Аксенова А. М - в однокомнатную квартиру площадью не менее 33 кв. м;

- из квартиры N 3 гр. Шпагина Н.Н. - в однокомнатную квартиру площадью не менее 33 кв. м;

- из квартиры N 4 Суслова В.А. - в отдельную комнату благоустроенной квартиры площадью не менее 18 кв. м.

Раздел III. Система программных мероприятий по развитию

застроенной территории муниципального образования город

Владимир, ограниченной ул. Диктора Левитана, Полевым

проездом и границей земельного участка д. 27-а по

ул. Диктора Левитана

Муниципальная адресная программа направлена на реализацию поставленных задач по развитию застроенной территории муниципального образования город Владимир, ограниченной ул. Диктора Левитана, Полевым проездом и границей земельного участка д. 27-а по ул. Диктора Левитана, по следующим направлениям:

1. Разработка нормативно-методической базы для переселения квартиросъемщиков и членов их семей из ветхого дома 30 по ул. Диктора Левитана.

2. Разработка документации по планировке территории для размещения нового торгово-офисного здания.

3. Подготовка землеустроительных документов на земельный участок площадью 1138 кв. м.

4. Разработка экологического обоснования строительства торгово-офисного здания на застроенной территории.

5. Разработка плана мероприятий по переселению жителей подлежащего сносу дома 30 по ул. Диктора Левитана.

6. Определение технико-экономических показателей для подготовки договора о развитии застроенной территории между администрацией г. Владимира и победителем аукциона.

7. Разработка порядка проведения торгов на право заключения договора о развитии застроенной территории.

8. Заключение договора о развитии застроенной территории между администрацией г. Владимира и победителем аукциона после проведения торгов на право заключения договора.

9. Исполнение обязательств по договору о развитии застроенной территории.

10. Контроль со стороны администрации г. Владимира за ходом реализации муниципальной адресной программы, в частности за исполнением победителем аукциона своих обязательств по договору о развитии застроенной территории.

11. Привлечение инвестиций для развития застроенной территории со стороны лиц, участвующих в строительстве жилья в г. Владимире.

Раздел IV. Механизм реализации муниципальной адресной

программы

Реализация муниципальной адресной программы осуществляется путем заключения и исполнения договора о развитии застроенной территории между администрацией г. Владимира и победителем аукциона. Реализация муниципальной адресной программы осуществляется за счет привлечения средств инвесторов, участвующих в строительстве жилья в г. Владимире. При выполнении муниципальной адресной программы будет обеспечена максимальная инвестиционная привлекательность застройки территории, ограниченной ул. Диктора Левитана, Полевым проездом и границей земельного участка д. 27-а по ул. Диктора Левитана, путем снижения нагрузок по инвестиционному проекту строительства торгово-офисного здания и развития новых инженерных коммуникаций.

Основные усилия и средства инвесторов направить на снос ветхого дома N 30 и переселение жителей дома в благоустроенные жилые помещения с их согласия.

Раздел V. Оценка эффективности социально-экономических и

экологических последствий от реализации муниципальной

адресной программы

Эффективность реализации муниципальной адресной программы проявляется в переселении в течение 3 месяцев жителей из ветхого дома N 30 в благоустроенные жилые помещения. В результате реализации муниципальной адресной программы будут реконструированы и вновь построены новые инженерные коммуникации на застроенной территории, таким образом будет выполнено обязательство администрации г. Владимира перед гражданами, проживающими в непригодном для постоянного проживания ветхом д. 30 по ул. Диктора Левитана. Также будет улучшена инфраструктура застроенной территории муниципального образования город Владимир, ограниченной ул. Диктора Левитана, Полевым проездом и границей земельного участка д. 27-а по ул. Диктора Левитана.

В результате выполнения муниципальной адресной программы с учетом характеристики застроенной территории в рамках экологических, санитарных и иных нормативов на земельном участке, расположенном вблизи от проезжей части ул. Диктора Левитана, в условиях повышенного шума и загазованности будет построено для удовлетворения социальных и экономических нужд жителей торгово-офисное здание.