ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 06.02.2007  478

О мерах по обеспечению  безаварийного пропуска весеннего половодья и паводка 2007 года на территории города Владимира

В целях обеспечения устойчивой работы объектов экономики, принятия необходимых мер по недопущению возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения города, своевременного оказания помощи населению при прохождении весеннего половодья и паводка

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить план мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории города Владимира в весенний период 2007 года (далее – план) согласно приложению.

- Первому заместителю главы города Гареву В.А., заместителям главы города Владимировой Г.В., Гуськовой В.И., Соколову В.М. заместителю главы города, начальнику управления ЖКХ Немкову Ю.А., заместителю главы города, начальнику финансового управления Савельеву В.А., руководителям структурных подразделений администрации города, главам администраций районов организовать выполнение мероприятий, определённых планом,  в установленные сроки.

- Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм  собственности:

3.1. В срок  до 20.03.2007  провести инженерные и другие неотложные работы по недопущению затопления талыми водами подведомственных объектов жизнеобеспечения, объектов производственного, социального назначения, гражданской обороны и прилегающих к ним территорий.

3.2. На период весеннего половодья предусмотреть меры по своевременному выводу  работающего персонала, спасению техники, оборудования, имущества и других материальных ценностей из зон возможного подтопления, недопущению попадания аварийно химически опасных веществ, горюче-смазочных материалов и других экологически опасных веществ в паводковые воды.

3.3.   С 10 февраля 2007 года организовать представление в единую дежурно-диспетчерскую службу города (ЕДДС) (тел./факс 32-27-82) ежедневно к 9.00 и 17.00 информации об уровнях воды в водоемах на территории города:

- МУП «Владимирводоканал» (Зеленин В.Е.) - в водохранилище «Содышка» и о работе сифонов;

- ОАО «Владимирская генерирующая компания» (Лукоянов В.А.) – в реках Клязьма и Рпень на входе и выходе дюкеров;

- центральная спасательная станция АСС ГУ «ПТЦ ФПС по Владимирской области» (Рубцов А.Н.) -  на реке Клязьма.

В случае резкого повышения уровня воды и возникновения аварийной ситуации на гидротехнических сооружениях соответствующую информацию представлять немедленно.

4.  Председателю комиссии администрации города Владимира по предупреждению и  ликвидации чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ), первому заместителю главы города Гареву В.А. в феврале-марте 2007 года рассмотреть на заседании КЧС и ОПБ вопрос о мерах по  предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории города Владимира в период  весеннего половодья и в мае 2007 года проанализировать  выполнение мероприятий плана.

- Управлению жилищно–коммунального хозяйства города (Немков Ю.А.) совместно с МУП «Владимирводоканал» (Зеленин В.Е.), администрациями Ленинского и Фрунзенского районов города Владимира и МУ «Управление гражданской защиты города Владимира» (МУ «ВУГЗ») (Южаков В.И.) до 20 марта 2007 года организовать комиссионную проверку  готовности гидротехнических сооружений города на реках Содышка и Рпень к пропуску талых вод. Акты представить в КЧС и ОПБ.

- МУП «Владимирводоканал» (Зеленин В.Е.) организовать работы по  недопущению  залпового сброса воды  из водохранилища на реке Содышка,  в связи с чем с 10.02.2007 запустить малый сифон для понижения уровня воды в водохранилище до предельно допустимого уровня, а также  установить до окончания паводка круглосуточный пост контроля за уровнем воды в водохранилище и состоянием плотины.

- Главам  администраций районов (Коротин Н.Я., Мальченко В.С., Косткин В.А.):

7.1. Организовать доведение настоящего постановления до руководителей предприятий, учреждений, организаций, председателей садово-огороднических товариществ и кооперативов на подведомственных территориях.

7.2. В срок до 10 марта 2007 года провести  совещания с руководителями предприятий и организаций, расположенных по берегам реки Рпень, по вопросу   проведения работ по очистке и содержанию во время пропуска весеннего половодья в подведомственных границах русла и поймы реки от мусора, создающего заторы и препятствующего стоку воды.

7.3. В срок до 15 марта 2007 года  предупредить под роспись председателей правлений  садово-огороднических товариществ и кооперативов, расположенных в поймах рек Содышка и Рпень, о необходимости выноса (вывоза) в безопасное место имущества и инвентаря с садовых участков, попадающих в зону возможного подтопления.

7.4. Организовать работу с жителями жилых домов, попадающих в зону возможного затопления, по организации эвакуации их в безопасные места в период весеннего половодья с оформлением до 20 марта 2007 года подписных листов о согласии или отказе от эвакуации.

7.5. После окончания весеннего половодья подвести итоги работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и до 30 апреля 2007 года представить в КЧС и ОПБ города через МУ «ВУГЗ» отчёт о прохождении паводка на территории района.

- Материальное обеспечение и финансирование мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод осуществлять в соответствии с Положением о резервах финансовых и материальных ресурсов для предупреждения  и  ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного  характера на территории  города Владимира,  утверждённым  постановлением  главы  города  Владимира  от 31.01.2005 № 31.

- Возложить ответственность за организацию и контроль выполнения противопаводковых мероприятий:

-    в городе – на первого заместителя главы города Гарева В.А.;

-    в районах – на глав администраций районов;

- на объектах экономики и прилегающих к ним территориях – на руководителей соответствующих предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

10.  Опубликовать данное постановление  в средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Гарева В.А.

| Глава города |  | А.П.Рыбаков |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению главы города

от  06.02.2007  №  478

### ПЛАН

мероприятий  по подготовке и обеспечению

безаварийного пропуска паводковых  вод на территории города

Владимира в весенний период 2007 года

| №№ п. п. | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. При подготовке к весеннему половодью |
| 1. | Разработка и утверждение планирующих документов по противопаводковым мероприятиям в районах, представление их в МУ «Управление гражданской защиты города Владимира» (МУ «ВУГЗ»). | до 15.03 | Администрации районов |
| 2. | Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | до 20.03 | МУ «ВУГЗ», отделы ГОЧС и ОБ администраций районов, руководители объектов |
| 3. | Организация взаимодействия с Владимирским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по уточнению прогноза вскрытия рек и контролю уровня подъема воды в период весеннего половодья. | до 15.03 | МУ «ВУГЗ» |
| 4. | Организация взаимодействия с администрацией Клязьменского водохранилища по вопросам регулирования сброса воды из водохранилища. | до 20.03 | МУ «ВУГЗ» через ГУ МЧС РФ по Владимирской области |
| 5. | Уточнение сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий, организация их подготовки. | до 15.03 | Администрации районов, руководители объектов |
| 6. | Уточнение наличия и необходимости плавсредств для оказания помощи населению в зонах возможного подтопления, представление информации в МУ «ВУГЗ». | до 15.03 | Администрации районов |
| 7. | Организация взаимодействия с ГУ «ПТЦ ФПС по Владимирской области» по порядку применения плавсредств в районах возможного подтопления. | до 20.03 | МУ «ВУГЗ», ГУ «ПТЦ ФПС по Владимирской области» (по согласованию) |
| 8. | Подготовить пункты временного размещения населения, определить порядок эвакуации населения из зон подтопления. | до 15.03 | Председатель эвакуационной комиссии, управление транспорта и связи, администрации районов |
| 9. | Планирование мероприятий по обеспечению жителей, отселенных из зон подтопления, продуктами питания, товарами первой необходимости и оказанию медицинской помощи. | до 15.03 | Управление потребительского рынка и услуг, управление здравоохранения |
| 10. | Организация взаимодействия и уточнение сил и средств, выделяемых от воинских частей гарнизона, для выполнения противопаводковых мероприятий. | до 20.03 | МУ «ВУГЗ» |
| 11. | Проверка и обеспечение готовности искусственных водоемов, накопителей сточных вод, складов и мест хранения ядохимикатов и других потенциальных загрязнителей водных объектов к пропуску паводковых вод. | до 15.03 | Руководители объектов, ответственные за данные сооружения |
| 12. | Проверка состояния гидротехнических сооружений, русла реки Рпень, их готовности к пропуску паводковых вод и представление письменных докладов в МУ «ВУГЗ». | до 20.03 | Администрации районов, МУП «Владимирводоканал» с представителями МУ «ВУГЗ» |
| 13. | Определение опасных мест на водоемах в районах выхода людей на лед и установка предупреждающих знаков. | до 15.03 | Администрации районов, МУП «Владимирводоканал», ГУП комбинат «Тепличный» |
| 14. | Проверка состояния водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водоемов, выявление возможных источников загрязнения. Принятие необходимых мер к недопущению загрязнения водоёмов. | до 15.03 | Управление по охране окружающей среды, руководители объектов |
| 15. | Проверка состояния водопропускных труб на автомобильных дорогах, очистка их от снега, льда и мусора. | до 20.03 | УЖКХ |
| 16. | Организация очистки от снега цоколей зданий, улиц города, сточных канав, приемных колодцев и других сооружений для стока талых вод. Вывоз снега и мусора. | до 25.03 | УЖКХ, жилищно-эксплутационные организации, администрации районов, руководители объектов |
| 17. | Принятие мер по предотвращению затопления электрических подстанций и повышению надежности электроснабжения жизненно важных объектов города. Определение объектов, которые могут остаться без электроэнергии, планирование применения передвижных автономных источников питания. | до 20.03 | УЖКХ, администрации районов, руководители объектов экономики |
| 18 | Создание на промышленных предприятиях аварийных бригад, назначение ответственных лиц за проведение противопаводковых мероприятий, организация их дежурства в период весеннего паводка. | с 15.03 до окончания поло-водья | Руководители предприятий |
| 19. | Проведение тренировки на тему: «Действия органов управления, сил средств РСЧС при ликвидации последствий паводков и наводнений». | до 15.03 | Председатель КЧС и ОПБ города, МУ «ВУГЗ», отделы ГОЧС и ОБ администраций районов |
| 20. | Создание запасов песка, щебня и других материалов для обеспечения экстренной ликвидации повреждений гидротехнических сооружений и создания преград для воды для защиты объектов экономики. | до 20.03 | МУП «Владимирводоканал», УЖКХ, руководители объектов экономики |
| 21. | Проведение инженерных и других неотложных работ по недопущению затопления подведомственных объектов жизнеобеспечения, объектов производственного и социального назначения, а также прилегающих к ним территорий (при необходимости). | до 20.03 | УЖКХ, объекты экономики |
| 22. | Приведение в рабочее состояние водооткачивающей техники, создание резерва техники для оказания помощи по откачке талых вод из затопленных помещений и объектов. | до 20.03 | УЖКХ, объекты экономики. |
| 23. | Организация безаварийного пропуска паводковых вод через гидросооружение на реке Содышка: уточнение сил и средств, предназначенных для ликвидации возможного прорыва плотины; - оборудование места для несения круглосуточного дежурства на плотине; - проверка и ремонт освещения плотины. | до 15.03 до 01.02 до 01.03 | МУП «Владимирводоканал» |
| 24. | Информирование населения о прогнозе зон подтопления и их действиях в этих зонах, разработка и доведение до населения памяток о порядке действий в период половодья. | до 25.03 | Управление по связям с общественностью и СМИ, МУ «ВУГЗ», УЖКХ |
| 25. | Проверка готовности сил и средств объектов экономики, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий. | до 15.03 | Главы администраций районов, руководители объектов экономики |
| 26. | Организация контроля за ходом подготовки к весеннему паводку по докладам из администраций районов города: об оценке возможной обстановки, которая может сложиться в период весеннего половодья, и принимаемых мерах по смягчению последствий паводка; о готовности гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод; о составе и готовности сил и средств, предназначенных для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья; о готовности территорий и объектов экономики к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья. | до 15.03 до 20.03 до 20.03 до 25.03 | МУ «ВУГЗ», главы администраций районов, руководители объектов экономики |
| II. В период весеннего половодья |
| 1. | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава: - администрации города; - администрации районов; - объектов экономики. | С особого указания до окончания паводка | Первый заместитель главы города Гарев В.А., главы администраций районов, руководители объектов экономики |
| 2. | Сбор информации о паводковой обстановке и представление ее в МУ «ВУГЗ», отделы ГОЧС и ОБ администраций районов в соответствии с формами докладов и сроками представления донесений. | с 01.03 до окончания паводка | Отделы ГОЧС и ОБ администраций районов, руководители объектов экономики |
| 3. | Организация взаимного информирования дежурных служб, входящих в объединенную систему оперативно-диспетчерского управления (ОСОДУ) города, и постов наблюдения за уровнем воды в реках, водоемах. | с 15.03 | МУ «ВУГЗ», дежурные службы ОСОДУ города |
| 4. | Усиление контроля за качеством питьевой воды, поступающей в город. | весь период паводка | ФГУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию), МУП «Владимирводоканал» |
| 5. | Обеспечение своевременного отключения электро- и газоснабжения зданий и объектов, подвергающихся затоплению. | на весь период паводка | УЖКХ города, трест «Владимиргоргаз», руководители объектов экономики |
| 6. | Проведение мероприятий по обеспечению жителей, отселенных из зон подтопления, продуктами питания, товарами первой необходимости и оказанию медицинской помощи. | до окончания паводка | Управление потребительского рынка и услуг, управление здравоохранения |
| 7. | Организация информирования населения о прохождении весеннего половодья через электронные и печатные СМИ. | весь период паводка | Управление по связям с общественностью и СМИ, МУ «ВУГЗ» |
| III. После завершения весеннего половодья |
| 1. | Обеспечение своевременной уборки территории районов от последствий паводковых вод. | по окон-чанию паводка | УЖКХ, администрации районов, руководители объектов экономики |
| 2. | Подготовка и представление письменных отчетов о прохождении весеннего половодья. | до 30.04 | Администрации районов, руководители объектов экономики |
| 3. | Подготовка и представление обобщенного доклада в КЧС и ОПБ области о работе городского звена РСЧС в период весеннего половодья 2007 года и результатах весеннего половодья на территории города. | до 20.05 | МУ «ВУГЗ» |