НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА И ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ВЛАДИМИРЕ

(2004 - 2011 ГОДЫ)"

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в городе Владимире (2004 - 2011 годы)" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Постановление главы города Владимира от 14.08.2006 года №2740 "О ходе реализации городских целевых программ" |
| Заказчики | Администрация города Владимира |
| Основные разработчики Программы | Управление земельными ресурсами города Владимира, Управление муниципальным имуществом города Владимира |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы - создание и обеспечение наполнения и функционирования информационной базы данных управления земельными ресурсами как информационной системы, обеспечивающей на территории города Владимира гарантии прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество Задачи: 1. Ведение информационной базы данных УЗР, как системы учета земли и другой недвижимости территории города, на основе автоматизированных технологий, создание условий для эффективного управления землей и иной недвижимостью. 2. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связанных с ними объектов недвижимого имущества всех форм собственности на основе инвентаризации и оценки земель, создание автоматизированных баз данных этих объектов кадастрового учета. 3. Развертывание программно-технического комплекса современных информационных технологий и средств защиты информации, обеспечивающих автоматизацию процессов формирования, учета, оценки земельных участков и объектов недвижимости. 4. Организация и проведение подготовки и переподготовки кадров, обеспечивающих ведение информационной базы данных управления земельными ресурсами и межевание земель. 5. Организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости, введение сведений в информационную базу данных управления земельными ресурсами и государственный кадастр недвижимости. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2004 - 2011 годы: I этап - 2004 - 2005 годы; II этап - 2006 - 2007 годы; III этап - 2008 - 2009 годы; IV этап - 2010 - 2011 годы" |
| Объемы финансирования по источникам и срокам | Общий объем финансирования Программы на 2004 - 2011 годы составляет 70 393,785 тыс. руб. в том числе: - объем финансирования подраздела "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости" на период 2004- 2011 гг. – за счет средств городского бюджета 68 193,785 тыс. руб.; - объем финансирования подраздела "Создание системы кадастра недвижимости" на период 2008 - 2011 гг. – за счет средств городского бюджета 2200 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | 1. Создание автоматизированной системы ведения государственного кадастра объектов недвижимости. 2. Формирование полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости. 3. Увеличение поступлений в бюджет города платежей за землю в среднем на 12% (при действующих налоговых ставках). 4. Окупаемость затрат на реализацию программы не более 2-х лет |
| Администратор Программы | Начальник управления земельными ресурсами города Владимира Е.Н. Серов (тел. 23-67-76) |
| Исполнители Программы | 1. Управление земельными ресурсами города Владимира. 2. Управление муниципальным имуществом города Владимира. 3. Производственные организации, определяемые на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством о формировании и размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для муниципальных нужд г.Владимира |

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Одной из важнейших стратегических целей политики в области создания устойчивого экономического развития является эффективное использование земли и иной недвижимости всех форм собственности в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан.  Достижению указанной цели мешает ряд нерешенных проблем в области реформирования земельных и имущественных отношений.

Возможность на практике внедрять эффективные экономические механизмы в сфере управления недвижимостью ограничена отсутствием систематизированных и достоверных сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости, современных автоматизированных систем и информационных технологий их учета и оценки.

Решение этих проблем даст возможность реализовать конституционные нормы и гарантии права собственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в гражданский оборот, создать основу для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершенствовать систему управления недвижимостью, находящейся в муниципальной собственности.

Необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного, производственного, технического и технологического характера.

Масштабность и ресурсоемкость решаемых в рамках программы задач, особенно связанных с осуществлением разграничения государственной собственности на землю, инвентаризацией земель и их кадастровой оценкой, требуют четкой межведомственной координации и управления.

Для формирования баз данных государственного земельного кадастра, необходимо самое деятельное участие соответствующих органов и служб: управления земельными ресурсами, управления муниципальным имуществом, управления по охране окружающей среды, управления архитектуры и строительства администрации города Владимира.

При реализации Программы планируется использовать все выполненные ранее разработки, созданную материально-техническую, информационную и технологическую базу, подготовленные кадры и опыт выполнения мероприятий.

2.1. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ (2008 - 2011 ГОДЫ)

направлено на создание в муниципальном образовании город Владимир принципиально новой системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости, обеспечивающей реализацию политики эффективного и рационального использования всей недвижимости в интересах укрепления экономики города и повышения благосостояния граждан.

Действующие в настоящее время системы учета земли и иной недвижимости разделены, что существенно увеличивает трудовые затраты правообладателей при учете недвижимости и регистрации прав на нее, а сами учетные системы характеризуются дублированием функций и наличием погрешностей в сведениях об объектах вследствие многократного ручного ввода, различий в идентификации объектов и субъектов права, а также сложности проверки взаимного расположения объектов и непротиворечивости информации, содержащейся в разрозненных информационных системах.

Раздельные системы учета земельных участков и иной недвижимости в настоящий момент требуют значительных временных затрат правообладателей, так как для постановки на кадастровый учет земельного участка и прочно связанного с ним объекта недвижимого имущества необходимо обратиться в каждую из систем.

Отсутствие оперативного и удобного доступа граждан и организаций к актуальной информации об объектах недвижимости не способствует развитию земельно-имущественных отношений.

Создание и развитие государственного кадастра недвижимости осуществляется на основе действующих систем государственного земельного кадастра и системы технического учета объектов капитального строительства. Сведения, находящиеся в архивах организаций технической инвентаризации, не переведены в электронный вид.

Отсутствие единого и полного источника, на основе которого можно осуществлять комплексный анализ и группировки по различным критериям, не позволяет органам местного самоуправления принимать эффективные управленческие решения, в том числе по определению объектов налогообложения, территориальному планированию и распоряжению недвижимым имуществом. С этой целью предусматривается возможность обеспечения органов местного самоуправления интегрированными сведениями из государственного кадастра недвижимости, в том числе аналитической и статистической информацией.

Решение поставленных целей программными методами, планирование и осуществление мероприятий в рамках Программы обусловлено необходимостью межведомственной координации и управления реализацией комплекса разнородных мероприятий нормативно-методического, организационного, производственного, технического и технологического характера.

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы – создание и обеспечение наполнения и функционирования информационной базы данных управления земельными ресурсами как информационной системы, обеспечивающей на территории города Владимира гарантии прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество.

Задачами Программы являются:

1. Ведение информационной базы данных УЗР, как системы учета земли и другой недвижимости территории города, на основе автоматизированных технологий, создание условий для эффективного управления землей и иной недвижимостью.

2. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связанных с ними объектов недвижимого имущества всех форм собственности на основе инвентаризации и оценки земель, создание автоматизированных баз данных этих объектов кадастрового учета.

3. Развертывание программно-технического комплекса современных информационных технологий и средств защиты информации, обеспечивающих автоматизацию процессов формирования, учета, оценки земельных участков и объектов недвижимости.

4. Организация и проведение подготовки и переподготовки кадров, обеспечивающих ведение информационной базы данных управления земельными ресурсами и межевание земель.

5. Организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости, введение сведений в информационную базу данных управления земельными ресурсами и  государственный кадастр недвижимости.

Программа направлена:

- на обеспечение органов государственной власти и местного самоуправления необходимой информацией для управления и распоряжения земельными участками и другой недвижимостью, находящейся в федеральной, областной и муниципальной собственности;

- на содействие обеспечению сбора земельного налога и других платежей за землю;

- на обеспечение государственной защиты прав собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земли;

- на стабилизацию и информационную поддержку цивилизованного рынка земли;

- на информационное обеспечение и поддержку землеустройства, мониторинга земель, государственного контроля за использованием и охраной земель, оптимального регулирования развития территорий, установления границ с особым правовым режимом, включая природоохранный, рекреационный и другие;

- на обеспечение ведения государственной статистики о земле.

К концу 2011 года планируется создать систему государственного кадастрового учета объектов недвижимости на территории города Владимира, обеспечить информационное наполнение государственного кадастра по муниципальным объектам  недвижимости и организовать доступ к нему органов государственной власти и местного самоуправления, а также организаций и граждан.

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Проведение работ по инвентаризации, межеванию, кадастровым съемкам земель. Завершение государственной кадастровой оценки земель.

Завершение формирования методической базы, унифицированных технических решений, специального программного обеспечения, объектов права и налогообложения.

Формирование  и актуализация автоматизированных баз данных об объектах недвижимости на основе сведений, получаемых в результате инвентаризации и межеваний объектов кадастрового учета, межведомственного обмена сведениями.

Продолжение съемок, обследований и обновлений планово-картографических материалов и существующей геодезической сети для выполнения работ по межеванию земель и постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, обучение и переподготовка кадров.

Дальнейшая модернизация и обновление информационного и технического оборудования с лицензированным программным обеспечением (Приложение).

Стоимость работ  и  затраты  на мероприятия, приведенные в Таблице №1, рассчитывались исходя из  стоимости уже заключенных муниципальных контрактов.

Совместно с организациями, обеспечивающими ведение специализированных кадастров и реестров, с учреждением юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним осуществление перехода к государственному учету в единой системе объектов недвижимости на основе распределенных автоматизированных банков данных и электронных систем доступа и обмена сведениями между ними.

4.1. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ (2008 - 2011 ГОДЫ) планируется осуществлять по следующим направлениям:

1) организация внедрения нормативно-методических документов, обеспечивающих введение в действие норм и правил создания и ведения государственного кадастра недвижимости, формирования объектов кадастрового учета, а также развитие института  оценки объектов недвижимости по муниципальным объектам для целей налогообложения и проведение этой оценки в целях налогообложения;

2) обеспечение реализации переходных процессов по переносу информационных ресурсов из ранее созданных кадастров и реестров в базы данных государственного кадастра недвижимости, в том числе:

- внедрение технологий и программных средств переноса сведений из ранее созданных баз данных систем государственного земельного кадастра, технического учета объектов градостроительной деятельности в государственный кадастр недвижимости;

- инвентаризация и перенос сведений по муниципальным объектам из ранее созданных баз данных в государственный кадастр недвижимости;

3) проведение работ по оценке объектов недвижимости для целей налогообложения, в том числе внедрение методик государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, проведение оценки и внесение сведений о кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости по муниципальным объектам с целью дальнейшей передачи их в налоговые органы.

4) повышение квалификации и переподготовка специалистов, осуществляющих работы по государственному кадастровому учету, оценке, администрированию сетей и программно-технических комплексов, обеспечению информационной безопасности сведений государственного кадастра недвижимости, с использованием современных информационных технологий, в том числе системы дистанционного обучения и тестирования.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование мероприятий и видов работ, исполнители работ | Исполнитель работ | Всего | Объем финансирования, тыс. руб. в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Задача - ведение информационной базы данных УЗР, как системы учета земли и другой недвижимости на территории города, на основе автоматизированных технологий, создание условий для эффективного управления землей и иной недвижимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка автоматизированных баз данных и ввод информации по результатам инвентаризации, межевания и оценки земель, а также информации о земельных участках и прочно связанных с ними объектах недвижимого имущества | УЗР, подрядные организации | 58852,5 | 5702 | 6242 | 4858,5 | 7450 | 6500 | 7600 | 9300 | 11200 |
| 1.1. Разработка схемы землеустройства города Владимира | УЗР, подр.орг. | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Составление кадастровых и тематических карт в цифровом виде, в том числе с нанесением зон ограничений и обременений в использовании земель и других характеристик | УЗР, подрядные организации | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Создание координатной основы ведения государственного земельного кадастра, создание и восстановление сети опорных межевых знаков | УЗР, подрядные организации | 4160 | 100 | 100 | 60 | 1900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.4. Проведение землеустроительных работ для уточнения границ города Владимира | УЗР, подр.орг. | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Ведение государственного мониторинга земель аэрокосмическими методами для информационного обеспечения государственного земельного кадастра, обновление планово картографической основы территории города Владимира для ведения госземкадастра | УЗР, подрядные организации | 2663 | - | 100 | 263 | 900 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| 1.6. Инвентаризация сведений о ранее учтенных земельных участках | УЗР, подрядные орг-ции | 470 | 470 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. Формирование перечней земельных участков, на которые у города Владимира возникает право собственности, изготовление межевых дел, регистрация прав собственности на земельные участки | УЗР, подрядные организации | 1000 | 470 | 500 | - | 30 | - | - | - | - |
| Задача - постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связанных с ними объектов недвижимого имущества всех форм собственности на основе инвентаризации и оценки земель, создание автоматизированных баз данных этих объектов кадастрового учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Инвентаризация (межевание) земель города, Межевание земель с целью образования новых и упорядочения существующих объектов землеустройства | УЗР, подрядные организации | 45663,5 | 3140 | 4162 | 4515,5 | 3046 | 5400 | 6600 | 8400 | 10400 |
| 1.9. Проведение работ по подготовке сведений, необходимых для исчисления земельного налога на основе кадастровой стоимости земельных участков | УЗР, подрядные организации | 1438 | 748 | 690 | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. Экономический анализ земельного налога, рассчитанного на основе кадастровой стоимости, для принятия соответствующего решения органа местного самоуправления | УЗР, подрядные организации | 1144 | 574 | 570 | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. Мероприятия по контролю за использованием и охраной земель, обследовательских работ, контрольные съемки и обмеры | УЗР, подрядные организации | 130 | - | 60 | 20 | 50 | - | - | - | - |
| 1.12.Организация и проведение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель, введение сведений в государственный кадастр недвижимости | УЗР, подрядные организации | 1454 | - | - | - | 1454 | - | - | - | - |
| 1.13. Проведение работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю, и формирование баз данных по земельным участкам (землеустроительные работы, работы по формированию сведений о земельных участках, регистрация права собственности на них, кадастровый учет и др.). | УЗР, подрядные организации | 470 | - | - | - | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача - развертывание программно-технического комплекса современных информационных технологий и средств защиты информации, обеспечивающих автоматизацию процессов формирования, учета, оценки земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Капитальные вложения – оснащение органов местного самоуправления средствами вычислительной техники (СВТ) для ведения информационной базы данных земельных ресурсов города Владимира, модернизация имеющихся СВТ | УЗР, подрядные организации | 6186,285 | 976,285 | 500 | 250 | 1000 | 925 | 1135 | 805 | 595 |
| 3. Оснащение органов местного самоуправления программными комплексами (ПК) для ведения информационной базы данных земельных ресурсов города Владимира, модернизация имеющихся ПК | УЗР | 1383,5 | - | 197 | - | - | 1005 | 181,5 | - | - |
| 4. Эксплуатация информационной базы данных земельных ресурсов города Владимира: - техническое сопровождение; - эксплуатационное обеспечение (расходные материалы, ремонт оргтехники, запчасти, связь, содержание помещений и т.п.) оборудование помещений для обработки информации ограниченного доступа. | УЗР | 608 | 608 | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача - организация и проведение подготовки и переподготовки кадров, обеспечивающих ведение информационной базы данных управления земельными ресурсами и межевание земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Расходы и затраты для целей организационно-технического обеспечения управления реализации программы, подготовка кадров и переподготовка специалистов | УЗР | 1123,5 |  | 50 | 23,5 | 50 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6. Техническое оснащение службы государственного контроля за использованием и охраной земель |  | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| Задача - организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости, введение сведений в информационную базу данных управления земельными ресурсами и государственный кадастр недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Реализация мероприятий подраздела "Создание системы кадастра недвижимости (2006-2011 годы)" | УМИ, подрядные организации | 2200 | - | - | - | - | 400 | 600 | 600 | 600 |
| 7.1 Организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости, введение сведений в государственный кадастр недвижимости | УМИ, подр. орг. | 2200 | - | - | - | - | 400 | 600 | 600 | 600 |
| Всего |  | 70393,785 | 7286,285 | 7029 | 5132 | 8500 | 9080 | 9766.5 | 10955 | 12645 |

Расшифровка мероприятий 1.3.,1.5.,1.8.,1.13, 5, 7.1.по срокам исполнения представлены в Таблице 1.

Расшифровка мероприятий 2 и 3 представлена в Приложении.

Таблица 1. Расшифровка мероприятий 1.3, 1.5, 1.8, 1.13, 5, 7.1

| № п/п | Задачи и мероприятия | Исполнители и участники | Сроки исполнения | Затраты и источники финансирования | Плановый результат задачи/мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Создание координатной основы ведения государственного земельного кадастра, создание и восстановление сети опорных межевых знаков | УЗР, подрядные организации, определяемые на конкурсной основе | 2008-2011гг. II-III квартал | Городской бюджет: по 20 межевых знаков *25т.р.=500 т.р. в год Всего - 2 000 т.р. | обеспечение полного сгущения городской геодезической сети для проведения межевания и постановки на кадастровый учет земельных участков |
| 1.5 | Ведение государственного мониторинга земель аэрокосмическими методами для информационного обеспечения государственного земельного кадастра, обновление планово картографической основы территории города Владимира для ведения госземкадастра | УЗР, подрядные организации, определяемые на конкурсной основе | 2008-2011гг. II-III квартал | Городской бюджет: 2008г.–20 км.2 *20т.р.+ оцифровка 5 т.р. =500 т.р. 2009г.–16 км.2 *20т.р.+ оцифровка 5 т.р. =400 т.р. 2010г.–12 км.2 *20т.р.+ оцифровка 5 т.р.=300 т.р. 2011г.–8 км.2 *20т.р.+ оцифровка 5 т.р.=200 т.р. Всего - 1 400 т.р. | Полная электронная карта города |
| 1.8 | Инвентаризация (межевание) земель города, Межевание земель с целью образования новых и упорядочения существующих объектов землеустройства | УЗР, подрядные организации определяемые на конкурсной основе | 2008-2011 гг. I-IV квартал | Городской бюджет: 2008г.– 270 га* 20 т.р. = 5 400 т.р. 2009г.– 300 га* 22 т.р. = 6 600 т.р. 2010г.– 350 га* 24 т.р. = 8 400 т.р. 2011г.– 400 га* 26 т.р. = 10 400 т.р. Всего - 30 800 т.р. | Наполнение информационной базы данных УЗР актуальными и достоверными сведениями о земельных участках, их правообладателях и функциональном использовании |
| 1.13 | Проведение работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю, и формирование баз данных по земельным участкам (землеустроительные работы, работы по формированию сведений о земельных участках, регистрация права собственности на них, кадастровый учет и др.). | УЗР, подрядные организации определяемые на конкурсной основе | 2008-2011 гг. I-IV квартал | Городской бюджет: по 250 земельных участков * 0,4 = 100 т.р. Всего - 400 т.р. | Провести разграничение собственности на землю, провести регистрацию права собственности муниципальных земельных участков, для увеличения налоговых поступления в бюджет города |
| 5 | Расходы и затраты для целей организационно-технического обеспечения управления реализации программы, подготовка кадров и переподготовка специалистов | УЗР | 2008-2011 гг. I-IV квартал | Городской бюджет: по 10 человек * 25т.р. = 250 т.р. Всего - 1 000 т. |  |
| 7.1 | Организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости, введение сведений в государственный кадастр недвижимости | УМИ, подрядные организации определяемые на конкурсной основе | 2008-2011 гг. I-IV квартал | Гор. бюджет:2008г.– 133 объекта* 3 т.р. = 400т.р. 2009г.– 200 объектов* 3 т.р. = 600 т.р. 2010г.– 200 объектов* 3 т.р. = 600 т.р. 2011г.– 200 объектов* 3 т.р. = 600 т.р. Всего - 2 200 т. | Наполнение информационной базы данных УМИ актуальными и достоверными сведениями об муниципальных объектах недвижимости, их правообладателях и функциональном назначении |

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Разработка и реализация  Программы является формой участия горда Владимира и Владимирской области в соответствующей федеральной целевой программе, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 25.10.2001 N 745.

Администраторы  Программы обеспечивают представление в администрацию города и  области необходимой информации о ходе осуществления программных мероприятий и эффективности использования выделенных финансовых средств согласно утвержденным формам отчетности.

Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств городского бюджета на соответствующий год утверждаются решением Совета народных депутатов города Владимира  о городском бюджете на соответствующий финансовый год и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта городского бюджета, исходя из возможностей городского бюджета.

Выполнение мероприятий Программы управлением земельными ресурсами, управлением муниципальным имуществом города Владимира осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями, имеющими лицензии на выполнение соответствующих видов работ.

Подрядные организации, выполняющие конкретные виды работ по отдельным мероприятиям, определяются на конкурсной основе в соответствии с требованиями ст. 71, 72 Бюджетного кодекса РФ от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ и порядком, установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

5.1. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ (2006 - 2011 ГОДЫ)

Выполнение мероприятий по созданию системы кадастра недвижимости Программы управлением муниципальным имуществом города Владимира осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями, имеющими лицензии на выполнение соответствующих видов работ.

Подрядные организации, выполняющие конкретные виды работ по отдельным мероприятиям, определяются на конкурсной основе в соответствии с требованиями ст. 71, 72 Бюджетного кодекса РФ от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ и порядком, установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского бюджета.

В ходе реализации Программы, в случае получения экономии при проведении открытых конкурсов, администратор программы вправе производить перераспределение объемов финансирования между мероприятиями, утвержденными Программой в установленном действующим законодательством порядке.

Объемы финансовых средств, выделяемых из городского бюджета являются ориентировочными и подлежат уточнению при установлении ежегодных лимитов бюджетных обязательств.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке на основе анализа полученных результатов проведенных работ, реального выделения запланированных финансовых средств в истекшем году и возможностей бюджета на следующий год.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МЦП " СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА И ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ВЛАДИМИРЕ (2004 - 2011 ГГ)".

| N п/п | Наименование исполнителей | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008г. | 2009г. | 2010 г. | 2011г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Управление земельными ресурсами города Владимира | Городской бюджет | 68 193.785 | 7 286,285 | 7 029 | 5 132 | 8 500 | 8 680 | 9 166,5 | 10 355 | 12 045 |
| 2. | Управление муниципальным имуществом города Владимира | Городской бюджет | 2 200 | - | - | - | - | 400 | 600 | 600 | 600 |
|  | ВСЕГО |  | 70 393,785 | 7 286,285 | 7 029 | 5 132 | 8 500 | 9 080 | 9 766,5 | 10 955 | 12 645 |

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация Программы позволит создать условия для обеспечения планомерного и последовательного проведения политики в сфере земельных и имущественных отношений, направленных на эффективное использование земель и иной недвижимости, активное вовлечение их в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости, формирование банка данных о земле и иной недвижимости как единого информационного ресурса.

В ходе реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

- создание автоматизированных баз данных о земельных участках и прочно связанных с ними объектах недвижимого имущества, осуществление подготовки и ввода актуальной информации по результатам инвентаризации, межевания и государственного кадастрового учета указанных объектов;

- по итогам кадастровой оценки для определения налогооблагаемой базы будут актуализированы экономические характеристики земельных участков, необходимые для определения налогооблагаемой базы;

- проведение разграничения государственной собственности на землю, регистрация прав собственности на земельные участки муниципального образования город Владимир и ввод информации в автоматизированные базы данных;

- создание информационной базы о единых объектах недвижимости, позволяющей сформировать в налоговых органах реестр налогоплательщиков в целях перехода на взимание налога на недвижимость;

- формирование инфраструктуры научно-технического сопровождения, обеспечения информационной безопасности, подготовки и переподготовки кадров для работы с данными системами;

- подготовка кадров  управленческого персонала в сфере управления землей (ориентировочно  до 50 специалистов).

Совокупный социально-экономический эффект от реализации Программы достигается за счет проведения структурных изменений в экономике на основе создания развитой информационной инфраструктуры, позволяющей обеспечить эффективное управление и использование земель и иной недвижимости как важных составляющих экономического потенциала города Владимира.

Существенный вклад в увеличение доходной части бюджета достигнут уже на первом этапе реализации Программы за счет расширения охватываемых земельными платежами площадей, являющихся объектами налогообложения. Согласно данных о сборе платежей за землю свидетельствуют, что в 2005 году только в городской бюджет поступило 334,415 тыс. руб. земельного налога и арендной платы за землю, при том что в 2004 году было собрано 147 ,069 тыс. руб. Увеличение собираемости платежей в 2005 году на 187,346 тыс. руб. (или на 127 %) вызвано не индексацией ставок земельных платежей (ее не было), а увеличением налогооблагаемой базы в ходе проведения инвентаризации земель, систематизации земельно-учетных операций, упорядочении землепользований при проведении работ по землеустройству и межеванию земель в ходе рыночного оборота земель, вовлечению в гражданский оборот выявляемых в ходе инвентаризации неиспользуемых и нерационально используемых земель. Практика наглядно показывает, что прирост платежей за землю в ходе осуществления программных мероприятий составляет в среднем 20 % в год.

Таким образом окупаемость затрат на реализацию мероприятий Программы будет обеспечена в течение 1 года.

Дополнительный фактор эффективности реализации мероприятий подраздела заключается в следующем.

Поскольку в настоящее время муниципальное образование город Владимир имеют в своей собственности 3 010 797 м 2  (312 земельных участков), средства, поступающие от арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной  собственности, распределяются в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24 декабря 2002 г. N 176-ФЗ "О федеральном бюджете на 2003 год". В процессе разграничения государственной собственности на землю произойдет уменьшение земель, находящихся в государственной собственности, и сформируются земли, находящиеся в собственности соответственно Российской Федерации, Владимирской области, муниципальных образований. Таким же образом изменяется размер средств, поступающих от продажи земельных участков, и поступлений арендной платы за землю. Средства за  муниципальные земли поступают в бюджет города Владимира и напрямую зависят от количества земель, отнесенных к соответствующему уровню собственности. Социально-экономическая эффективность проведения работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю находится в непосредственной зависимости от темпов проведения работ по отнесению земель к соответствующему уровню собственности.

Разграничение государственной собственности на землю повысит прозрачность земельных отношений, рационализирует процесс их регулирования и развития местного самоуправления. Важнейшим результатом при этом станет обеспечение единого подхода к управлению федеральной, областной и муниципальной недвижимостью, придание импульса процессу передачи в частную собственность земельных участков под объектами недвижимости, приватизированными из различных форм собственности, в целях проведения государственной политики по формированию единых объектов недвижимости, а также стимулированию их рационального использования и гражданского оборота.

7.1. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ (2006 - 2011 ГОДЫ)

Государственный кадастр недвижимости создается как интегрированный источник, содержащий в электронном виде полные и актуальные сведения об объектах недвижимости, позволяющие получать на его основе каталоги, справочные и аналитические материалы с целью предоставления их органам государственной власти и органам местного самоуправления, а также организациям и гражданам. Комплексность предоставляемых сведений, возможность проведения анализа и прогнозирования сделают информацию об объектах недвижимости более востребованной, что окажет существенное влияние на повышение эффективности принимаемых решений как структур власти и управления, так и субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

8. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОТ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Прямой экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в увеличении доходов бюджета за счет роста поступлений земельных платежей в результате проведения разграничения государственной собственности на землю и повышения эффективности управления земельными ресурсами на муниципальном уровне.

Существенный вклад в увеличение доходной части бюджета будет достигнут уже на первом этапе реализации Программы за счет расширения охватываемых земельными платежами площадей, являющихся объектами налогообложения.

Увеличению доходной части бюджета будет содействовать и переход к установлению налогооблагаемой базы на основе кадастровой оценки земель. Общий экономический эффект от реализации Программы мероприятий в 2004 - 2011 годах будет обеспечен за счет прироста поступлений земельных платежей в бюджеты всех уровней. Срок окупаемости затрат на реализацию мероприятий Программы составит 1 год.

Постоянно обновляемые в автоматизированной системе сведения о количестве и качестве различных категорий земель позволяет создать реальный инструмент контроля за происходящими изменениями, а наличие сведений о правовом режиме их использования и субъектах права на земельные участки - конкретизировать адресную направленность при реализации природоохранных мероприятий и персонифицировать ответственность за охрану и состояние любых категорий земель.

Дополнительным эффектом реализации Программы будет активизация сделок на рынке земли, создание благоприятного делового климата и рост объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на недвижимость, обеспечение оперативности и качества принятия управленческих решений по распоряжению земельными участками за счет внедрения современных информационных технологий и повышения достоверности и полноты информации о земельных участках, роста профессионального уровня управленческого персонала.

Система показателей реализации Программы

| Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя в базовом году 2004 г | Целевое значение |  |  |  |  |  | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |  |
| Показатели достижения цели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Полная электронная карта города | % | 50 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Отчет исполнителя |
| 2. Обеспечение нормативного количества межевых знаков. | шт./кв.км. |  |  |  |  |  |  |  | -//- |
| Системные показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рост поступлений от платежей за землю в бюджет города, при действующих налоговых ставках. | % к предыдущему году | - | на 12 | на 12 | на 12 | на 12 | на 12 | на 12 | Отчет исполнителя |