##### ГЛАВА гОРОДА ВЛАДИМИРА

###### постановление

ОТ 24.01.2006  № 27

О мерах по обеспечению  безаварийного пропуска весеннего половодья 2006 года на территории города Владимира

В целях обеспечения устойчивой работы объектов экономики, принятия необходимых мер по предупреждению возможных аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения города, своевременного оказания помощи населению при прохождении весеннего половодья

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить план мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории города Владимира в весенний период 2006 года согласно приложению 1.

- Заместителям главы города, руководителям структурных подразделений администрации города, главам администраций районов организовать выполнение мероприятий, определённых планом,  в установленные сроки.

- Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм  собственности:

3.1. В срок  до 20.03.2006 года провести инженерные и другие неотложные работы по недопущению затопления талыми водами подведомственных объектов жизнеобеспечения, объектов производственного и социального назначения, а также, прилегающих к ним, территорий.

3.2. На период весеннего половодья предусмотреть меры по своевременному выводу  работающего персонала, спасению техники, оборудования, имущества и других материальных ценностей из зон возможного подтопления, недопущению попадания аварийно химически опасных веществ, горюче-смазочных материалов и других экологически опасных веществ в паводковые воды.

3.3.   С 1 марта 2006 года организовать представление в единую дежурно-диспетчерскую службу города (ЕДДС) (тел./факс 32-27-82) ежедневно к 9.00 и 17.00 информации об уровнях воды в водоемах на территории города:

- МУП «Владимирводоканал» (Зеленин В.Е.) - в водохранилище «Содышка» и работе сифонов;

- ОАО «Владимирская генерирующая компания» (Иванов Л.Б.) – в реках Клязьма и Рпень на входе и выходе дюкеров;

- центральная спасательная станция г. Владимира  (Курушкин В.А.) -  на реке Клязьма (в районе Клязьменского ВОС).

В случае резкого повышения уровня воды и возникновения аварийной ситуации на гидротехнических сооружениях – немедленно.

4.  Председателю комиссии администрации города Владимира по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) – заместителю главы города, начальнику управления ЖКХ Косткину В.А. в феврале-марте 2006 года рассмотреть на заседании КЧС и ОПБ вопрос о мерах по  предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории города Владимира в период  весеннего половодья и в мае 2006 года проанализировать  выполнение мероприятий плана.

- Управлению жилищно–коммунального хозяйства города (Косткин В.А.) совместно с МУП «Владимирводоканал» (Зеленин В.Е.) и администрацией Фрунзенского района города Владимира (Немков Ю.А.)  до 20 марта 2006 года организовать комиссионную проверку  готовности гидротехнических сооружений города на реках Содышка и Рпень к пропуску талых вод и представить акты в КЧС и ОПБ через МУ «Управление гражданской защиты города Владимира» (МУ «ВУГЗ») (Южаков В.И.).

- МУП «Владимирводоканал» (Зеленин В.Е.) организовать работы по  недопущению  залпового сброса воды  из водохранилища на реке Содышка  в связи с чем с 25.01.2006г. запустить малый сифон для понижения уровня воды в водохранилище, а также  организации с 01.03.2006 года до окончания паводка круглосуточного поста контроля за уровнем воды в нем и состоянием плотины. Организовать прямую телефонную связь поста с ЕДДС города.

- Главам администраций районов (Коротин Н.Я., Мальченко В.С., Немков Ю.А.):

7.1. Организовать доведение настоящего постановления до руководителей предприятий, учреждений, организаций, председателей садово-огороднических товариществ и кооперативов на подведомственных территориях.

7.2. В срок до 10 марта 2006 года провести  совещания с руководителями предприятий и организаций, расположенных по берегам реки Рпень, по вопросу   проведении работ по очистке в подведомственных границах русла и поймы  реки от мусора, создающего заторы и препятствующего стоку воды.

7.3. В срок до 15 марта 2006 года  предупредить под роспись председателей правлений  садово-огороднических товариществ и кооперативов, расположенных в поймах рек Содышка и Рпень, о необходимости выноса (вывоза) в безопасное место имущества и инвентаря с садовых участков, попадающих в зону возможного подтопления.

7.4. Организовать работу с жителями жилых домов, попадающих в зону возможного затопления, по организации эвакуации их в безопасные места в период весеннего половодья с оформлением до 20 марта 2006 года подписных листов о согласии или отказе от эвакуации.

7.5. После окончания весеннего половодья подвести итоги работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и до 30 апреля 2006 года представить в КЧС и ОПБ города через МУ «ВУГЗ» отчёт о прохождении паводка на территории района.

7.6. В случаях резкого повышения уровня воды в реках и угрозе подтопления территорий предприятий и жилого фонда представлять в ЕДДС города донесения по форме согласно приложению 2.

- Материальное обеспечение и финансирование мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод осуществлять в соответствии с «Положением о защите населения и территории города Владимира от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденного постановлением главы администрации города от 04.06.1996 № 149 и «Положением о резервах финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера на территории  города Владимира», утверждённого  постановлением главы города Владимира от 31.01.2005 № 31 (в ред. постановления главы города Владимира от 07.12.2005 № 426).

- Возложить ответственность за организацию и контроль выполнения противопаводковых мероприятий:

-    в городе – на заместителя главы города – начальника управления ЖКХ Косткина В.А.;

-    в районах – на глав администраций районов;

- на объектах экономики и прилегающих к ним территориях – на руководителей соответствующих предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

10.  Опубликовать постановление  в средствах массовой информации.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава города |  | А.П.Рыбаков |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к постановлению главы города

от 24.01.2006 № 27

### ПЛАН

мероприятий  по подготовке и обеспечению

безаварийного пропуска паводковых  вод на территории города

Владимира в весенний период 2006 года

| №№ п. п. | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. При подготовке к весеннему половодью |
| 1. | Разработка и утверждение планирующих документов по противопаводковым мероприятиям в районах и поселках, представление их в МУ «Управление гражданской защиты города Владимира» (МУ «ВУГЗ»). | до 15.03 | Администрации районов |
| 2. | Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | до 20.03 | МУ «ВУГЗ», отделы ГОиЧС районов и поселков, руководители объектов |
| 3. | Организация взаимодействия с Владимирским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по уточнению прогноза вскрытия рек и контролю уровня подъема воды в период весеннего половодья. | до 15.03 | МУ «ВУГЗ» |
| 4. | Организация взаимодействия с администрацией Клязьменского водохранилища по вопросам регулирования сброса воды из водохранилища. | До 20.03 | МУ «ВУГЗ» через ГУ МЧС РФ по Владимирской области |
| 5. | Уточнение сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий, организация их подготовки. | до 15.03 | Администрации районов, руководители объектов |
| 6. | Уточнение наличия и необходимости плавсредств для оказания помощи населению в зонах возможного подтопления, представление информации в МУ «ВУГЗ». | до 15.03 | Администрации районов |
| 7. | Организация взаимодействия с Центральной спасательной станцией г.Владимира (ЦСС) по порядку применения плавсредств в районах возможного подтопления. | до 20.03 | МУ «ВУГЗ», ЦСС |
| 8. | Подготовить пункты временного размещения населения, определить порядок эвакуации населения из зон подтопления. | до 15.03 | Председатель эвакуационной комиссии, управление транспорта и связи, администрации районов |
| 9. | Планирование мероприятий по обеспечению жителей, отселенных из зон подтопления, продуктами питания, товарами первой необходимости и оказанию медицинской помощи. | до 15.03 | Управление торговли, управление здравоохранения |
| 10. | Организация взаимодействия и уточнение сил и средств, выделяемых от воинских частей гарнизона, для выполнения противопаводковых мероприятий. | до 20.03 | МУ «ВУГЗ» |
| 11. | Проверка и обеспечение готовности искусственных водоемов, накопителей сточных вод, складов и мест хранения ядохимикатов и других потенциальных загрязнителей водных объектов к пропуску паводковых вод. | до 15.03 | Руководители объектов, на балансе которых находятся данные сооружения |
| 12. | Проверка состояния гидротехнических сооружений, русла реки Рпень, их готовности к пропуску паводковых вод и представление письменных докладов в МУ «ВУГЗ». | до 20.03 | Администрации районов, МУП «Владимирводоканал» |
| 13. | Определение опасных мест на водоемах в районах массового выхода людей на лед и установка предупреждающих знаков. | до 15.03 | Администрации районов |
| 14. | Проверка состояния водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водоемов, выявление возможных источников загрязнения. Принятие необходимых мер к недопущению загрязнения водоёмов. | до 15.03 | Управление по охране окружающей среды, руководители объектов |
| 15. | Проверка состояния водопропускных труб на автомобильных дорогах, очистка их от снега, льда и мусора. | до 20.03 | Управление ЖКХ города |
| 16. | Организовать очистку от снега цоколей зданий, улиц города, сточных канав, приемных колодцев и других сооружений для стока талых вод. Вывоз снега и мусора. | до 25.03 | УЖКХ города, МУП «Дорожник», жилищно-эксплутационные организации, администрации районов, руководители объектов |
| 17. | Принятие мер по предотвращению затопления электрических подстанций и повышению надежности электроснабжения жизненно важных объектов города. Определение объектов, которые могут остаться без электроэнергии, планирование применения передвижных автономных источников питания. | до 20.03 | Управление ЖКХ, администрации районов, руководители объектов экономики |
| 18 | Создание на промышленных предприятиях аварийных бригад, назначение ответственных лиц за проведение противопаводковых мероприятий, организация их дежурства в период весеннего паводка. | с 15.03 до окончания поло-водья | Руководители предприятий |
| 19. | Проведение тренировки на тему: «Действия органов управления, сил средств РСЧС при ликвидации последствий паводков и наводнений» | до 15.03 | Заместитель председателя КЧС - помощник главы города, МУ «ВУГЗ»,отделы ГОиЧС районов |
| 20. | Создание запасов песка, щебня и других материалов для обеспечения экстренной ликвидации повреждений гидротехничес- ких сооружений и создания преград для воды для защиты объектов экономики | до 20.03 | УЖКХ города, руководители объектов экономики |
| 21. | Проведение инженерных и других неотложных работ по недопущению затопления подведомственных объектов жизнеобеспечения, объектов производственного и социального назначения, а также прилегающих к ним территорий (при необходимости). | до 20.03 | Заместитель главы города – начальник управления ЖКХ, руководители объектов экономики |
| 22. | Приведение в рабочее состояние водооткачивающей техники, создание резерва техники для оказания помощи по откачке талых вод из затопленных помещений и объектов. | до 20.03 | УЖКХ, руководители объектов экономики. |
| 23. | Организация безаварийного пропуска паводковых вод через гидросооружение на реке Содышка: уточнение сил и средств, предназначенных для ликвидации возможного прорыва плотины; - оборудование места для несения круглосуточного дежурства на плотине; - проверка и ремонт освещения плотины. | до 15.03 до 1.03 до 1.03 | МУП «Владимирводоканал» |
| 24. | Информирование населения о прогнозе зон подтопления и их действиях в этих зонах, разработка и доведение до населения памяток о порядке действий в период половодья. | до 25.03 | Управление по связи с общественностью и СМИ, МУ «ВУГЗ» |
| 25. | Проверка готовности сил и средств объектов экономики, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий. | До 15.03 | Главы администраций районов, руководители объектов экономики |
| 26. | Организация контроля за ходом подготовки к весеннему паводку по докладам из районов города: о разработке планов по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья; об оценке возможной обстановки, которая может сложиться в период весеннего половодья, и принимаемых мерах по смягчению последствий паводка; о готовности гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод; о составе и готовности сил и средств, предназначенных для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья; о готовности территорий и объектов экономики к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья. | до 15.03 до 15.03 до 20.03 до 20.03 до 25.03 | МУ «ВУГЗ», главы администраций районов, руководители объектов экономики |
| II. В период весеннего половодья |
| 1. | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава: - администрации города; - администрации районов; - объектов экономики. | с 25.03 до окончания паводка | Первый заместитель главы города В.А.Гарев, главы администраций районов, руководители объектов экономики |
| 2. | Сбор информации о паводковой обстановке и представление ее в МУ «ВУГЗ», органы по делам ГО и ЧС районов в соответствии с формами докладов и сроками представления донесений | с 1.03 до оконча-ния паводка | Отделы по делам ГО и ЧС районов, руководители объектов экономики |
| 3. | Организация взаимного информирования дежурных служб, входящих в объединенную систему оперативно-диспетчерского управления (ОСОДУ) города, и постов наблюдения за уровнем воды в реках, водоемах. | с 15.03 | МУ «ВУГЗ», дежурные службы ОСОДУ города |
| 4. | Усиление контроля за качеством питьевой воды поступающей в город. | весь период паводка | ФГУЗ ЦГиЭ, МУП «Владимирводоканал» |
| 5. | Финансирование противопаводковых мероприятий | по фактичес-ким затратам | Финансовое управление города, КЧС и ОПБ, руководители объектов |
| 6. | Обеспечение своевременного отключения электро- и газоснабжения объектов и помещений, подвергшихся затоплению | на весь период паводка | УЖКХ города, трест «Владимиргоргаз», руководители объектов экономики |
| 7. | Проведение мероприятий по обеспечению жителей, отселенных из зон подтопления, продуктами питания, товарами первой необходимости и оказанию медицинской помощи. | До оконча-ния паводка | Управление торговли, управление здравоохранения |
| 8. | Организация информирования населения о прохождении весеннего половодья через электронные и печатные СМИ. | весь период паводка | Управление по связи с общественностью и СМИ, МУ «ВУГЗ» |
| III. После завершения весеннего половодья |
| 1. | Обеспечение своевременной уборки территории районов от последствий паводковых вод. | по окон-чанию паводка | УЖКХ города администрации районов, руководители объектов экономики |
| 2. | Подготовка и представление письменных отчетов о прохождении весеннего половодья. | до 30.04 | Администрации районов, руководители объектов экономики |
| 3. | Подготовка и представление обобщенного доклада в КЧС и ОПБ области о деятельности городского звена РСЧС в период весеннего половодья 2006 года и результатах весеннего половодья на территории города. | до 20.05 | МУ «ВУГЗ» |

Приложение 2

к постановлению главы города

от 24.01.2006 № 27

Сведения о паводковой обстановке в ___________________ г. Владимира по состоянию на « _____ » ______________ 2006 г.

| № п/п | Наименование района города | Населенный пункт, река. Дата начала наводнения | Уровень воды (см) | Площадь затопления/ из них сельскохозяй-ственных угодий (км2) | В зоне затопления находится | Поврежде-но зданий, дорог (км), мостов, лЭП и т.д. | К ликвидации ЧС привлечены силы и средства РСЧС/МЧС/ВС РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Крит. | Факт. |  | Жилых домов/пром ышленных объектов (шт) | Проживаю-щего населения/ подлежащего отселению/от-селено (чел) | с/х животных подлежит выводу/вы-ведено (голов) |  | Л/с (чел) | Техника (ед) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автомо-бильная | Инжене-рная | Плав. средства | Авиация, вертолеты, самолеты |

| Комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий | Сроки выполнения | Финансовые затраты |
| --- | --- | --- |

### Заведующий отделом по делам ГО и ЧС

________________________________________________