	Приложение № 2

	
	
	
	

	
	
	
	

	Дефектные ведомости по 

	текущему  ремонту  дорог в г. Владимире в 2007 г. - Октябрьский проспект, 9

	
	
	
	

	
	
	
	

	№ лота
	Наименование работ
	Един. изм.
	Объем заказа

	
	
	
	

	1
	Октябрьский проспект, 9 
	м2
	549

	 
	Разборка бортовых камней
	м
	94

	 
	Установка бортовых камней (новых)
	м
	39

	 
	Установка бортовых камней (старых)
	м
	54

	 
	Раработка грунта вручную
	м3
	1,2

	 
	Перевозка мусора до 18 км
	т
	3,83

	 
	Устройство подстилающего слоя щебня
	м3
	0,48

	 
	Устройство подстилающего слоя песка
	м3
	0,48

	 
	Устройство покрытия толщ. 4 см а/б смесью тип В3
	м2
	4,8

	 
	Срезка поверхностного слоя
	м2
	14,9

	 
	Устройство выравнивающего слоя толщ. 3 см
	м2
	159

	 
	Устройство покрытия толщ. 5 см а/б смесью тип В3
	м2
	224

	 
	Поднятие смотровых колодцев
	шт
	1

	 
	Устройство покрытия на тротуаре тощ. 3 см из а/б смеси Д3
	м2
	320

	
	
	
	

	
	
	
	

	Заместитель начальника управления ЖКХ                                              Ю.П. Денисов

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Заведующий отделом по благоустройству                                              Д.В. Ребизов


